郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造项目

比选文件

采购人：郑州市中医院

日期：二〇二四年六月

目   录

第一部分  比选公告	1

第二部分  比选须知	4

一、比选须知前附表	4

二、总  则	7

三、比选文件说明	7

四、响应文件的编写与递交	8

五、比选程序和成交标准	10

六、授予合同	15

七、特别说明	15

第三部分  图纸、工程量清单	17

第四部分  合同主要条款	18

第五部分  响应文件格式	18

一、商务部分：	23

1.1 响应函及响应函附录格式	23

1.2 法定代表人身份证明格式	25

1.3 法定代表人授权委托书格式	26

1.4 供应商基本情况	27

1.5 供应商资格声明及相关证明文件	28

1.6 资源配备情况	31

1.7 已标价工程量清单	33

1.8 供应商认为需要提供的其他文件和资料	34

二、技术部分：	35

项目技术方案	35

附件: 报价表（参考格式）	36

# 第一部分  比选公告

郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造项目

二次比选公告

郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造项目，比选人为郑州市中医院，现公开邀请各供应商参加本项目的比选。

一、项目名称：郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造项目

二、采购人：郑州市中医院

三、项目简要说明

3.1采购内容：郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造。

3.2项目地点：郑州市中医院汝河路院区。

3.3项目预算：196608.52元

3.4资金来源：自筹资金。

3.5工期：30日历天。

3.6质量标准：合格，符合国家现行规范标准及验收要求。

3.7标段划分：共一个标段。

四、供应商资格要求

4.1资质要求：供应商须具备独立法人资格及有效的营业执照；具有建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.2项目经理资格要求：供应商拟派项目经理须具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供盖单位公章及法定代表人签字的承诺书），并与供应商具有劳动合同关系，供应商已为其缴纳社会保险,提供2024年1月1日以来为其缴纳的社会保险证明。（以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准）。

4.3业绩要求：供应商自2021年1月1日以来具有建筑装修装饰工程施工项目业绩（时间以合同签订时间为准，提供合同复印件）。

4.4财务要求：财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产的状态（由供应商出具承诺）。

4.5信誉要求：对列入失信被执行人记录名单的供应商，拒绝参与本项目比选活动。查询渠道：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业、法定代表人、项目经理，提供比选公告发布后的查询网页。

4.6其他要求：

4.6.1企业未处于被责令停业、比选资格被取消的状态；企业没有因骗取中标或者严重违约等问题被有关部门暂停比选资格并在暂停期内的（由供应商出具承诺）。

4.6.2供应商须提供2021年6月1日以来无行贿犯罪承诺书，内容应包含企业、法定代表人、项目经理（由供应商出具承诺）。

4.6.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的比选（由供应商出具承诺）。

4.7本项目不接受联合体报名。

五、比选文件的获取

5.1获取时间： 2024 年 6 月 23 日至2024年 6 月 28 日，每日上午 09:00 至 11:30 时，下午 14:30 至 17:00 （北京时间，法定节假日除外）。

5.2获取地点： 网上下载https://www.zzszyy.com/ 。

5.3获取方式：供应商应将“供应商资格要求”所需资料彩色PDF版发送邮箱zzszyyzhaobiao@163.com。未在上述时间前将报名表发送至指定邮箱的，视为放弃本次比选。比选文件和报名表获取方式：网上下载https://www.zzszyy.com/。

六、响应文件的递交

6.1响应文件递交截止时间：另行通知

6.2响应文件递交地点：另行通知

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次公告在《郑州市中医院》网站上发布，公告期限为5个工作日。

- 八、监督部门：

- 本项目监督部门为：郑州市中医院纪检监察室

- 电话：61516116

九、联系方式

采购 人：郑州市中医院

地   址：郑州市中原区文化宫路65号

联 系 人：闫先生

电    话：0371－61516121

# 第二部分  比选须知

## 一、比选须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购 人：郑州市中医院 地 址：郑州市中原区文化宫路65号 联 系 人：闫先生 电 话：0371－61516121 |
| 3 | 项目名称 | 郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造项目 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 采购方式 | 比选 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 工期 | 30日历天 |
| 8 | 质量标准 | 合格，符合国家现行规范标准及验收要求。 |
| 9 | 联合体参与 | 不允许 |
| 10 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 |
| 11 | 供应商提出问题的截止时间 | 若有疑问，请于响应文件递交截止时间5天前，将需要澄清的问题整理成word版文档（可编辑）和PDF版文档（加盖单位公章），将问题发至邮箱zzszyyzhaobiao@163.com（邮件须注明单位名称、项目名称、联系人） |
| 12 | 采购人说明澄清的时间 | 采购人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取比选文件的供应商。 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 构成比选文件的其他文件 | 比选文件的澄清、修改及有关补充通知为比选文件的有效组成部分。 |
| 15 | 响应文件递交截止时间 | 另行通知 |
| 16 | 比选有效期 | 60日历天（响应文件递交截止之日起）。 |
| 17 | 备选方案 | 不接受 |
| 18 | 签字盖章 | - 响应文件应按比选文件要求，在需要签字盖章的地方，由法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖公章。 - 总价措施项目清单与计价表和规费、税金项目计价表中编制人和复核人签字盖章不作要求。 - 正、副本响应文件均需按响应文件的格式，副本可以为正本的复印件。 |
| 19 | 响应文件份数 | 正本一份、副本二份、电子文档（U盘一份）。 |
| 20 | 响应文件的装订 | 正本和副本分别装订，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，书脊处应标明项目名称和响应人名称，不得采用活页装订。 |
| 21 | 响应文件封面的标注 | 响应文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、供应商名称、年 月 日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 22 | 响应文件密封袋的标注 | 项目名称： 供应商名称： （盖公章） 在×年×月×日×时×分（响应文件递交截止时间）前不能启封。 |
| 24 | 比选小组的组建 | 由管理，技术、经济方面的专家共3人组成。 |
| 25 | 比选保证金 | 不收取 |
| 26 | 最高限价 （招标控制价） | 本项目设最高限价： 196608.52 元 注：供应商所投报的比选总报价不得超过最高限价，否则按无效响应处理。 |
| 29 | 解释权 | 本项目比选文件最终解释权归采购人所有。 |

## 二、总  则

### 1、适用范围

1.1本比选文件仅适用于本次采购项目。

1.2本比选文件是根据相关法律、法规编制。

1.3项目名称：郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造项目。

3、合格的供应商应符合以下条件

（1）本比选文件“比选公告”规定的条件；

4、比选费用

供应商应自行承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

5、比选

比选是指采购人通过组建比选小组与符合条件的供应商就采购项目事宜进行比选，供应商按照比选文件的要求提交响应文件和报价，采购人从比选小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

三、比选文件说明

1、概述

1.1本比选文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目比选的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

1.2供应商应认真阅读比选文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照比选文件要求提交资料，或者响应文件没有对比选文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

2、比选文件的构成

比选文件由总目录所列内容组成（不限于）：

2.1比选公告；

2.2比选须知；

2.3图纸、工程量清单；

2.4合同主要条款；

2.5响应文件格式。

3、比选文件的澄清或修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取比选文件的供应商。

3.2比选文件的澄清或修改将以发布澄清为准。

3.3比选文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清为准。

四、响应文件的编写与递交

1、响应文件的组成

1.1供应商按下列内容和顺序自编目录并标注响应文件页码后装订成册，响应文件应包括以下部分：

1.1.1商务部分主要内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）供应商基本情况；

（5）供应商资格声明及相关证明文件；

（6）资源配备情况；

（7）已标价工程量清单；

（8）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

1.1.2技术部分主要内容：

技术方案；

1.2响应文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以A4幅面书写或打印并装订成册。

2、响应文件格式

供应商应按本节“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

3、比选报价

3.1比选报价应包括本项目全部合同内容的价格，供应商根据采购人所提供的服务范围、采购要求、市场行情及当前市场价格情况，并结合本项目实际情况和供应商实力做出合理报价。

3.2本项目采取二次报价方式，以最后一次比选报价为最后报价，最后报价为签订合同的依据。

3.3每次比选报价只允许一次报价，以人民币为单位，任何有选择的报价将不被接受。

3.4最低报价不是成交的唯一条件，在评审过程中，比选小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，供应商应作出说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，比选小组将认定该供应商以低于成本竞争，其响应文件将被拒绝。

4、响应文件的编写与密封

4.1供应商应按本比选文件所规定的格式、内容等编制响应文件，响应文件须在封面清楚标明“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

4.2响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“比选文件”要求签章的地方签字或加盖公章。

4.3响应文件应按以下方法密封：供应商应将响应文件正本、副本、电子版密封在一个密封袋内，并在密封袋上标明项目名称、供应商名称、时间（具体详见比选须知前附表）。

4.4不按照以上要求编写与密封的响应文件将可能被拒绝。

5、响应文件的递交

5.1各供应商应在本比选文件“比选须知前附表”规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件送达比选地点。

5.2递交截止时间后递交的响应文件，采购人将依法拒绝接收。

五、比选程序和成交标准

1、比选小组

1.1比选评审由采购人依法组建的比选小组负责。比选小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

1.2比选小组将在比选文件规定的时间和地点集中与单一供应商分别进行比选。并给予所有参加比选的供应商平等的比选机会。参加比选的供应商代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为供应商自动放弃比选权利。

1.3比选过程中，比选小组成员不得与供应商私下交换意见，并在比选工作结束后，不得将比选情况进行泄露。

1.4回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

2、比选程序

比选小组将依照以下程序进行比选评审，首先对响应文件进行初步评审（资格性审查和符合性审查）：

2.1资格性审查

比选小组依据法律法规和比选文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具备合格供应商资格：

2.1.1供应商资质要求资料；

2.1.2项目经理资格证明资料；

2.1.3业绩要求资料；

2.1.4信誉要求资料；

2.1.5其他要求资料

2.2符合性审查

依据比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

2.2.1响应文件内容是否齐全；

2.2.2是否按照比选文件的要求密封、签署、盖章；

2.2.3响应文件是否有采购人不能接受的条件；

2.2.4其他法律、法规及本比选文件规定的属响应无效的情形。

2.3与通过初步评审的供应商进行比选。

比选内容包括合同内容、报价依据、技术文件的技术方案等。经比选确定最终采购需求后，根据最终采购需求，要求供应商在规定时间内提交最后报价。

2.4由比选小组依据下列综合评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（本页以下无正文）

（综合评审标准）

| 序号 | 评分因素及权重 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 30分 | 比选基准价的计算方法： 满足比选文件要求且最后比选报价最低的为比选基准价 比选报价得分采用低价优先法计算： 比选报价得分=比选基准价/最后比选报价×30； 注：计算结果按四舍五入法保留至小数点后两位。 |  | 0-30分 |
| 2 | 技术方案评分标准 （60分） | 主要施工方案与技术 措施 | 针对项目特点、施工重点与难点等内容分析，进行总体安排，比选小组针对方案总体安排的合理性、先进性进行横向比较，酌情打分。 | 0-9分 |
|  |  | 质量管理体系与保证 措施 | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统，比选小组针对质量保证措施的完整性、安全性、切实可行性进行横向比较，酌情打分。 | 0-9分 |
|  |  | 安全管理体系与保证 措施 | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。比选小组针对安全技术方案措施的科学、合理性进行横向比较，酌情打分。 | 0-9分 |
|  |  | 文明及环境保护管理体系与措施 | 确保文明及环保施工的技术组织措施先进、合理。比选小组针对确保文明及环保施工的技术组织措施的先进、合理性进行横向比较，酌情打分。 | 0-9分 |
|  |  | 工期保证 措施 | 工期承诺满足比选文件要求，计划切合实际，满足项目实施需要，具有可操作性，工期保证措施合理且有针对性。比选小组针对其工期保证措施的科学、合理性进行横向比较，酌情打分。 | 0-5分 |
|  |  | 确保报价完成本项目的技术和管理措施 | 报价中相关技术和管理的措施合理性、可行性。比选小组针对报价中相关技术和管理的措施的合理性、可行性进行横向比较，酌情打分。 | 0-5分 |
|  |  | 资源配备计划 | 针对项目部配置人员数量、职称、工程经验；主要施工机械配备计划合理性、可行性等。 比选小组针对其内容进行横向比较，酌情打分。 | 0-5分 |
|  |  | 办理相关手续的能力及方案措施 | 办理相关手续的能力强且方案措施合理、可行。比选小组针对其内容的合理性、可行性进行横向比较，酌情打分。 | 0-3分 |
|  |  | 成品半成品保护措施 | 成品及半成品保护工作落实到岗、专人负责，相关措施健全、完善、可行。比选小组针对其保护措施的完善、可靠性进行横向比较，酌情打分。 | 0-3分 |
|  |  | 风险管理 措施 | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。 比选小组针对其内容进行横向比较，酌情打分。 | 0-3分 |
| 3 | 综合标 评分标准（10分） | 企业业绩 | 除资格审查要求的业绩外，供应商自2021年1月1日以来承揽过装修工程施工业绩（时间以合同签订时间为准，提供合同复印件），每提供一份业绩得2分，最多得4分。 | 0-4分 |
|  |  | 服务承诺 | 供应商针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，为采购人排忧解难，有利于提高工程质量，加快工程进度等方面的承诺。 | 0-3分 |
|  |  |  | 供应商结合项目情况提出有利于采购人的优惠服务承诺及切实可行的建议。 | 0-2分 |
|  |  |  | 承诺在施工期间不拖欠农民工工资，得1分，缺此内容不得分。 | 0-1分 |
| 备注： 1.以上各项若有缺项，该项为0分。 2.供应商最终得分为比选小组各成员打分的算术平均值（保留两位小数）。 |  |  |  |  |

综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。比选文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。评审时，比选小组各成员独立对每个有效的响应性文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。供应商的最终得分为所有评委对其打分的算数平均值（计算过程保留两位小数）。

2.5推选成交候选人

比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序向采购人推荐2名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3、终止比选采购活动的条款

出现下列情形之一的，将终止比选采购活动，重新开展采购活动：

3.1因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、比选评审的纪律与注意事项

4.1比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

4.2在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。供应商应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

4.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据比选情况退出比选。

4.4比选双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但比选的任何一方不得透露与比选有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。

4.5比选结果由比选小组成员在比选记录上签字。

5、成交供应商

5.1成交供应商若放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按推荐的顺序确定其他供应商。

5.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6、供应商需要注意的其它事项

6.1供应商必须由法定代表人或其代理人参加比选，法定代表人委托代理人参加比选必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受比选小组的询问，并予以解答问题。

6.2供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

6.3在比选会直至宣布结果之前，供应商不得向比选评审专家询问比选情况，不得进行旨在影响采购结果的活动，否则，其比选无效并追究法律责任。

6.4本比选文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

六、授予合同

1、成交通知

1.1采购人确定成交供应商后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

1.2成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按比选文件的规定执行，成交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

2、签订合同

2.1比选文件、成交供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

2.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订采购合同。成交单位无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并对由此给采购人造成的损失予以赔偿。

2.3比选文件所附《合同主要条款》是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反比选文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加比选前慎重考虑相关商业风险。

2.4合同签订后不允许将合同转与其他单位。

2.5成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后的候选人签订采购合同，或重新组织采购。

七、特别说明

一、供应商不得相互串通投标，不得以弄虚作假骗取中标。供应商以相互串通投标或弄虚作假的，其投标作否决投标处理。供应商相互串通投标或者弄虚作假骗取中标的，中标无效。合同履约过程中，采购人发现供应商提交资料有造假行为或相互串通投标的，采购人有权解除合同，由此产生的一切法律后果和责任由供应商承担。

二、有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

（一）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）供应商之间约定中标人；

（三）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（五）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

（六）法律法规规定的其他情形。

三、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（七）法律法规规定的其他情形。

四、有下列情形之一的，属于弄虚作假：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

五、关于提供虚假资料的处理：

采购人有权核查供应商在响应文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报建设行政主管部门。

- 第三部分  图纸、工程量清单

- 图纸：另附。

- 工程量清单：另附。

- 第四部分  合同主要条款

# 合同书（参考格式）

（根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》相关规定，采购人和成交供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

郑州市中医院

郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造项目

合 同 书

建设单位（以下称甲方）：郑州市中医院

施工单位（以下称乙方）：

发包方(以下称甲方):郑州市中医院

承包方(以下称乙方):

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。合同文件组成及优先顺序为：1.合同书；2.补充协议；3.中标通知书；4.招投标文件（含工程量清单及答疑纪要）；

第一条　　工程项目

一、工程名称:                         项目

二、本合同为            合同（价格形式），合同价款暂定为人民币：   元（大写：人民币         ）

三、承包形式:乙方包工包料。

第二条　　工程期限

一、合同工期总日历天数    天（具体以甲方下单的开工书面通知为准）,每延误一天，乙方向甲方支付合同总价款  %的违约金，延误五天，乙方向甲方支付合同总价款  %的违约金；超过十天，甲方有权解除合同。

二、如遇下列情况，经甲方负责人签证后，工期可相应顺延：

1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续3小时以上)，影响正常施工；

2、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期；

3、因异常恶劣气候条件无法正常施工。

4、因甲方导致的其他原因而延误工期。

第三条　　工程价款、结算及付款方式

| 付款分 次进行 | 付 款 ％ | 金 额 |
| --- | --- | --- |
| 签订合同后预付 | 付至合同金额 % | 元 |
| 施工完成后 | 付至合同金额 % | 元 |
| 工程审计完成后 | 累计支付至结算审计总价的 % | 元 |
| 质保期满后 | % | 元 |

二、合同价任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一的可作调整：

（1）甲方代表确认的工程量增减；

（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；

（3）协议条款约定的其它增减或调整。

乙方送审的结算造价审减额如超出最终审定总额的  %（含）以上的，乙方承担本次结算造价的全部审计费，审计费按送审金额的  ‰加审减额的  %记取，甲方有权在应付款中扣除审计费。如乙方送审的结算造价审减额低于最终审定总金额的  %，所产生的审计费全部由甲方支付。

三、项目技术要求:

1、明确一名负责人配合甲方做好协调管理工作。

2、乙方应有健全的安全施工保障措施，在服务期内出现任何安全事故均由乙方承担。

3、配备各工种技术人员应足额上岗。

第四条　　双方责任

一、甲方责任

1、制定本项目工程运行、维修、养护工作的各项管理规章制度及考核标准，并要求乙方遵守。

2、检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况，并将检查中发现的设备缺陷及异常情况作详尽纪录，及时告知乙方。

3、检查跟踪乙方服务质量，遇有不合格服务、违纪人员对其进行纠正和处罚，给甲方造成的不良影响及后果，使甲方工作陷入被动的，甲方有权要求乙方在两日内调换相关达不到工作要求的施工人员。

4、甲方应及时组织审计单位对乙方已完工项目进行审计，并按照合同约定及时支付相关工程款。

二、乙方责任

1、乙方应全面遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范，按时提交甲方要求的资料，热心周到为甲方服务。

2、乙方在施工中应执行国家颁发的现行施工及验收技术规范，质量评定标准，安全生产操作规程，做到文明生产,安全施工。

3、乙方应委派现场代表负责对工程施工技术、安全、质量、进度、文明施工等方面进行统一指挥、调度、检查、指导和监督。

4、乙方施工人员在履行本合同项下工程承包任务期间，应当严格按照安全生产标准组织施工，采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方在施工期间发生或者造成施工人员及第三方人身财产损失，由乙方承担全部责任。

5、乙方在施工中应服从物业的安排与协调，做到完工清场、文明施工、禁止扰民。本工程所有施工建筑垃圾均应及时全部清运出现场，做到文明有序施工、安全标识清晰齐全、保持施工场地整洁卫生。乙方每道工序完成后,应及时清理工作面上属于本班组应清理的杂物，保证下一道工序正常施工。

6、乙方应在开工前  天将施工组织计划和工程进度计划提交甲方，并取得甲方确认。

第五条　　施工与设计变更

一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

二、甲方因使用功能需要而提出的变更内容，为不影响施工进度乙方可应甲方要求先行施工并及时做好现场变更、增补签证单。

三、设计变更增减数应以甲乙双方代表确认的签证单为依据。工程采用包干价的，对工程量增减部分的工程款由甲乙双方协商确认。

具体为：1.在合同工程量清单之内的项目，按乙方投标书中工程量清单的综合单价计算。2.工程量清单中有类似变更工程的单价，按类似单价经换算后确定。3.不在工程量清单之内的项目，按照造价管理部门颁布的施工期间的信息综合价，投标期间的定额、费用标准计算出的造价乘以中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/招标人公布的工程控制价*100%。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，并提供详细的人工、材料、机械台班消耗量测算分析资料，按3所述要求，经甲方会同监理工程师审核后确定，若有争议送造价管理部门审核后确定。

第六条　　工程质量管理及验收

工程具备竣工验收条件，乙方按工程竣工验收有关规定向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。在竣工验收合格后  天内向甲方提供完整竣工结算资料，每延误一天，乙方向甲方支付合同总价款  %-  %的违约金

第七条　　质量保修

一、执行国家相关规定，从工程竣工验收合格之日起2年，涉及到防水部分的质保期为5年。自工程竣工验收合格起算。

二、在免费质保期内，乙方应保证通讯畅通，甲方能够随时与乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后  小时内到达现场并及时处理。如乙方更换维修人员或联系电话，应及时通知甲方，

乙方保修联系人：  ，乙方保修联系电话:  。

第八条　　违约责任

一、甲方违约的情形和责任

1、甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：甲方顺延工期。

2、因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：甲方顺延工期。

二、乙方违约的情形和责任

承包人因任何原因，未在甲方同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，乙方在接到甲方复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，按已完成工程量的70%结算，同时，甲方有权要求乙方按本合同总金额的20%承担违约责任。

第九条　　纠纷解决办法

甲、乙双方因本合同产生纠纷时应协商处理。甲乙双方如协商无法解决时双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条　 合同解除条款

一、甲方需乙方现场查看的，乙方  小时内未响应的将自动解除本合同。

二、乙方在接到甲方维修通知后  小时内未响应的将自动解除本合同。

三、因乙方原因未按时完工，延误时间超过十天的，将自动解除合同，按已完成工程量的70%结算。(如遇第二条第二款除外)

第十一条    附则

一、本合同未尽事宜经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：郑州市中医院

法定代表人或负责人：

开户银行：

帐号：

年     月      日

乙方（盖章）：

法定代表人或负责人：

开户银行：

帐号：

年     月      日

第五部分  响应文件格式

### 封面格式

【正本/副本】

郑州市中医院汝河路院区

2号楼一层专病门诊诊室装修改造项目

响应文件

供  应  商：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或盖章）

日 期:       年    月    日

目   录

一、商务部分：

1.1 响应函及响应函附录；

1.2 法定代表人身份证明；

1.3 授权委托书；

1.4 供应商基本情况；

1.5 供应商资格声明及证明文件；

1.6 资源配备情况；

1.7 已标价工程量清单；

1.8 供应商认为需要提供的其他文件和资料。

二、技术部分：

技术方案；

- 一、商务部分：

- 1.1 响应函及响应函附录格式

- 响 应 函

：（采购人名称）

根据贵公司对             （项目名称）的比选邀请，我公司经研究，决定参与本次比选，并提交本项目响应文件。

据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵公司可能要求的与其比选有关的一切数据或资料。

4.我公司愿意遵守比选文件中对供应商的所有规定。

5.一旦我公司成交，我公司愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

6.我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

7.我单位承诺比选有效期为响应文件递交截止之日起60日历天。

8.本次比选有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

- 响应函附录

| 项目名称 | 郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 响应内容 | - 郑州市中医院汝河路院区2号楼一层专病门诊诊室装修改造 |
| 比选总报价 （第一次） | 比选总报价：（小写）¥ 元 （大写） |
| 工期 | 30日历天 |
| 质量 | 合格，符合国家现行规范标准及验收要求。 |
| 项目经理 |  |
| 比选有效期 | 90日历天（响应文件递交截止之日起） |
| 权利义务 | 符合第四部分“合同主要条款”规定 |
| 其他 | 完全响应比选文件全部内容。 |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

- 1.2 法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

供应商名称：

地址：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月   日

- 1.3 法定代表人授权委托书格式

授权委托书

本授权声明：             （供应商名称）      （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方                （项目名称）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托期限：自本授权委托书签字或盖章并加盖单位公章之日起至比选有效期期满。

代理人无权转委托。

附：被授权人身份证复印件

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月   日

说明：

1、如法定代表人参加比选的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明；

2、如委托代理人参加比选的，响应文件中必须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

- 1.4 供应商基本情况

供应商单位基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月   日

- 1.5 供应商资格声明及相关证明文件

供应商资格声明文件

（采购人名称）：

贵公司组织的            （项目名称）比选活动，我公司自愿参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（1）供应商资质要求资料；

（2）项目经理资料（社保和劳动合同）；

（3）业绩要求资料；

（4）信誉要求资料：

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业、法定代表人、项目经理，提供比选公告发布后的查询网页；

特别提醒：信用中国网站相关查询页内容需显示日期，且日期在公告发布日期之后。

（5）其他要求：

①财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产的状态（由供应商自行承诺）；

②企业未处于被责令停业、比选资格被取消的状态；企业没有因骗取中标或者严重违约等问题被有关部门暂停比选资格并在暂停期内的（由供应商自行承诺）；

③单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的比选（由供应商自行承诺）。

（6）比选文件所要求的供应商认为有必要提供的其他证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月   日

说明：本声明书后须附上述各项证明资料复印件。

- 供应商资质要求资料

- 项目经理资料（社保和劳动合同）

- 业绩要求资料

- 信誉要求资料

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业、法定代表人、项目经理，提供比选公告发布后的查询网页；

特别提醒：信用中国网站相关查询页内容需显示日期，且日期在公告发布日期之后。

- 其他要求

承诺书

致：       （采购人）：

我公司财务状况良好，未处于财产被接管、冻结和破产的情况的状态。

我公司未处于被责令停业、比选资格被取消的状态；企业没有因骗取中标或者严重违约等问题被有关部门暂停比选资格并在暂停期内的。

我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目的比选”的情形。

如有虚假，我公司愿意接受有关规定的处罚。

供应商：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：    年   月   日

（6）比选文件所要求的供应商认为有必要提供的其他证明文件。

- 1.6 资源配备情况

项目组人员配备情况

| 职务 | 姓名 | 职称 | 资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

投入本项目的主要设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.7 已标价工程量清单

- 1.8 供应商认为需要提供的其他文件和资料

（1）企业业绩

（2）服务承诺

①供应商针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，为采购人排忧解难，有利于提高工程质量，加快工程进度等方面的承诺。

②供应商结合项目情况提出有利于采购人的优惠服务承诺及切实可行的建议。

③承诺在施工期间不拖欠农民工工资，得1分，缺此内容不得分。

- 其他资料

- 二、技术部分：

- 技术方案

- 主要施工方案与技术措施

- 质量管理体系与保证措施

- 安全管理体系与保证措施

- 文明及环境保护管理体系与措施

- 工期保证措施

- 确保报价完成本项目的技术和管理措施

- 资源配备计划

- 办理相关手续的能力及方案措施

- 成品半成品保护措施

- 风险管理措施

- 附件: 报价表（参考格式）

报价表（最后报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 最后比选总报价 | 比选总报价：（小写）¥ 元 （大写） |
| 其 他 |  |

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：   年  月  日

说明：

1、本表是供应商的最后报价表，供应商不需要在响应性文件中附此表。

2、成交后，成交单位应根据最后报价调整对应的已标价工程量清单，最后报价相对应的已标价工程量清单应单独装订5套，并加盖公章。