郑州市中医院中原路院区

2#楼三至四层医养中心适老化装修改造项目

比选文件

比选人：郑州市中医院

二〇二四年五月

目录

第一章 比选公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 比选评审办法	6

第四章 项目需求	9

第五章 采购合同	10

第六章 比选响应文件格式	14

# 第一章 比选公告

郑州市中医院中原路院区

2#楼三至四层医养中心适老化装修改造项目比选公告

郑州市中医院中原路院区2#楼三至四层医养中心适老化装修改造项目,比选人为郑州市中医院，现公开邀请各供应商参加本项目的比选。

### 一、项目名称及服务内容

1.1项目名称：郑州市中医院中原路院区2#楼三至四层医养中心适老化装修改造项目

1.2项目预算金额：187400元

1.3资金来源:单位自筹

1.4服务范围：郑州市中医院中原路院区。

1.5服务内容：郑州市中医院中原路院区2#楼三至四层医养中心适老化装修改造项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

1.6标段划分:一个标段

1.7项目工期：30日历天

1.8质量标准：符合国家相关规定，达到合格标准。

### 二、供应商资格要求：

2.1供应商须具备独立的法人资格，具备有效的营业执照；

2.2资质要求：

具备建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.3财务要求：提供2023年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）。

2.4信誉要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在磋商公告发布之后）；

①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”；

②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”；

③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

2.5其他要求

（1）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）

（2）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人签字或盖章）；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】

### 三、比选文件获取

3.1获取时间： 2024 年 5 月 23 日至2024年  5 月  29 日，每日上午 09:00 至 11:30 时，下午 14:30 至 17:00 （北京时间，法定节假日除外）。

3.2获取地点： 网上下载https://www.zzszyy.com/ 。

3.3获取方式：供应商应将“供应商资格要求”所需资料彩色PDF版发送邮箱zzszyyzhaobiao@163.com。未在上述时间前将报名表发送至指定邮箱的，视为放弃本次比选。比选文件和报名表获取方式：网上下载https://www.zzszyy.com/。

点击链接下载文件：

四、比选响应文件的递交

4.1 比选响应文件递交的截止时间：2024年6月4日上午9：00

4.2 比选响应文件递交的地点： 郑州市中医院中原路院区1号楼5楼会议室 ；

4.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选响应文件，比选人不予受理。

### 五、响应文件开启：

5.1时间：同比选响应文件递交截止时间

5.2地点：同比选响应文件递交的地点

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《郑州市中医院》网站上发布，公告期限为5个工作日。

### 七、联系方式

比 选 人：郑州市中医院

联 系 人：闫先生

电    话：0371－61516121

地    址：郑州市中原区文化宫路65号

邮箱：zzszyyzhaobiao@163.com

# 第二章 供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中选候选人的推荐方式 | 推荐方式：比选委员会按照“第三章 比选办法”规定的标准进行打分，并按供应商的最终得分由高到低顺序推荐中选候选人。 |
| 2 | 工期 | 30日历天 |
| 3 | 资金落实 情况 | 自筹资金，已落实 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 5 | 踏勘现场 | 采购人不组织，由供应商自行踏勘 |
| 6 | 签字或盖章要求 | 按比选文件要求，在需要签字的地方由法定代表人或其委托代理人签字，在需要盖章的地方加盖供应商公章。 |
| 7 | 比选响应文件份数及密封 | 1.比选响应文件正本一份，副本二份，包含全部比选响应文件内容电子文档的U盘一份。 2.比选响应文件的密封：供应商应将比选响应文件正本、副本和电子版密封在一个包封内。包封封口处以密封条密封，并骑缝加盖供应商单位公章。 |
| 8 | 比选响应文件装订要求 | 比选响应文件的正本与副本应采用左侧胶装方式装订成册，并编制目录，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，书脊上需标明项目名称、供应商名称。 |
| 9 | 封套上写明 | 供应商名称： （项目名称）比选响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 10 | 比选响应文件递交的截止时间及地点 | 递交的截止时间：2024年6月4日上午9：00（北京时间）； 地点： 郑州市中医院中原路院区1号楼5楼会议室 ； |
| 11 | 比选时间 和地点 | 比选时间：2024年6月4日上午9：00（北京时间）。 比选地点： 郑州市中医院中原路院区1号楼5楼会议室 。 |
| 12 | 比选保证金 | 不收取。 |
| 13 | 比选小组的组建 | 比选小组构成：3人。 |
| 14 | 响应有效期 | 60日历天（从响应截止时间算起） |
| 14 | 需要补充的其他内容 |  |
| 14.1 | 供应商自行承担其准备响应文件和递交响应文件以及参加本次比选活动所发生的所有费用。 |  |
| 14.2 | 本比选文件的最终解释权归比选人。 |  |

- 第三章 比选评审办法

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审 | 供应商资格条件 | （1）供应商须具备独立的法人资格，具备有效的营业执照； |
|  |  | （2）具备建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 |
|  |  | （3）提供2023年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）。 |
|  |  | （4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在磋商公告发布之后）； ①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”； ②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”； ③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 |
|  |  | （5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴纳税收和社会保障资金的证明） |
|  |  | （6）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人签字或盖章）； |
|  |  | （7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】 |
|  | 以上资格审查项，响应文件中应附清晰的复印件或扫描件并逐页加盖公章，由于模糊不清导致竞争性磋商小组无法辨别的，后果由供应商自行承担 |  |
|  | 实质性响应 | 供应商响应文件符合比选文件的实质性要求。 |
| 详细评审 | 评审分值构成（总分100分） | 比选报价：20分 施工方案：60分 综合实力：20分 |
|  | 比选报价得分（20分） | 报价得分采用低价优先法计算： （1）通过初步评审且最终报价最低的为比选基准价； （2）比选报价得分=比选基准价/供应商最终比选报价×20； |
|  | 施工方案 （60分） | 主要施工方案与技术措施（15分）：施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。（0-15分） |
|  |  | 质量管理体系与措施（15分）：组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量管控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。（0-15分） |
|  |  | 安全、文明施工管理、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（10分）：施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。安全技术方案措施科学合理、先进可行。确保安全、文明施工的技术组织措施合理、可行，按照相关标准、规范、规程确保安全文明措施费用投入使用计划。现场施工区设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定（0-10分） |
|  |  | 工期保证措施（10分）：工期承诺满足比选文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。（0-10分） |
|  |  | 风险管理措施（10分）：根据工程特点、施工环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，并针对各危险源明确有相应的风险防控管理措施，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（0-10分） |
|  | 综合实力 （20分） | 业绩（9分）：供应商每提供1项自2021年1月1日以来具有类似业绩（以合同签订时间为准）得3分，最多得9分。 |
|  |  | 优惠承诺（5分）：根据供应商的优惠承诺综合评比，优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。依据承诺内容及承诺款项综合评定最高得5分（0-5分）。 |
|  |  | 履职尽责承诺（6分）：具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。（0-6分） |
| 供应商的最终得分=所有评委的算术平均值即为该供应商的最终得分。 |  |  |

比选方法：比选委员会按照本章规定的比选标准进行评审，初步评审通过后才能进入详细评审。比选委员会按照详细评审标准进行打分，并按供应商的最终得分由高到低顺序推荐中选候选人。

本次比选分两次报价，投标文件中为一次比选报价，供应商通过初步评审后进行二次报价，最终比选报价参与评审。

- 第四章 工程量清单

- （另附）

- 第五章 采购合同

### 施 工 合 同 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  郑州市中医院中原路院区2#楼三至四层医养中心整修项目 及有关事项，依据项目编号:                号的招标文件及中标通知书，经协商一致，共同达成如下合同：

一、工程概况

1.工程名称：  郑州市中医院中原路院区2#楼三至四层医养中心整修项目 。

2.工程地点：  郑州市中医院中原路院区内             。

3.工程内容： 郑州市中医院中原路院区2#楼三至四层医养中心整修项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容        。

4.工程承包范围：  郑州市中医院中原路院区2#楼三层至四层医养中心整修项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容          。

二、合同工期

工期总日历天数：   30  天，以发包人指定的开工日期算起。

三、质量标准

工程质量符合 符合国家、行业合格 标准。

- 四.合同价款及付款方式

1、合同价款（人民币）：                       。

2、付款方式：在工程完工后由发包人主管人员验收合格，发包人在收到承包人提供的增值税专用发票后，支付工程总价的97%工程款，即人民币                     ，剩余工程总价的3%作为质保金，即人民币                    ，质保期为12个月，期满后无质量问题的，发包人在接到承包人所提供质保金申请单的次月结束前无息支付质保金。

五、项目经理

姓    名：                    ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：             ；

建造师注册证书号：                  ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

六、合同当事人及其他相关方

1.发包人代表：

姓    名：         ；

职    务：       ；

## 联系电话：        ；

## 2.承包人代表：

- 3   .姓名：         ；

- 职务：         ；

联系电话：         ；

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）通用合同条款；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经发包人、承包人双方签字盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的合同。

- 九、其他约定

- 质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、品牌，须经双方认可；

2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行；

3.施工中，发包人如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用；

4.承包人负责材料质量及施工质量，本合同中的材料一律实行明码标价，材料不符合质量要求或规范有差异，应禁止使用。

（二）计量

工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价规范》及其他相关规定执行 。

（三）变更

关于变更范围的约定：以发包人及监理工程师确认的书面变更通知单为准，据实结算 。

（四）双方权利和义务

1.发包人负责为承包人协调施工用水、用电，并承担费用；

2.承包人在合同签订前向发包人提供单位资质证书、营业执照副本；

3.发包人派驻工地代表，对工程进度，工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工、工程验收，解决应由发包人解决的问题；

4.承包人按照规定进行施工，确保工程质量；按合同规定的时间竣工和交付；做好材料的采购、供应和管理，承包方所购材料必须符合要求和标准；

5.承包人必须按照经发包人确认后的方案进行施工、安装。承包人不得擅自变更；

6.承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

7.承包人必须严格采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

8、承包人将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资；

9.承包人按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档；

（五）分包

禁止承包方以任何形式对工程进行的转包、分包，否则发包人有权立即解除合同，工程款不予支付，承包方依法律规定、合同约定承担给发包人造成的一切损失。

（六）竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

1.施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

2.临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

3.按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

4.施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

5.施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

（七）缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，无质量问题，发包人应无息支付剩余的质量保证金。

（八）质保期

质保期为：自工程竣工验收合格之日起算，质保一年  。

（九）工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任和相关费用（除正常使用磨损）。质量保修范围包括工程施工范围涵盖所有内容。

（十）质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，或者未能在合理期限内修复，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 保修费由造成质量缺陷的责任方承担。

（十一）安全、文明施工

1.项目安全生产的达标目标：达到国家有关规定，并且在施工过程中，承包人应严格按照省级文明工地标准进行施工，因安全生产、 劳动保护、安全防护所发生的一切安全事故的责任和费用均由承包人承担。

2.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

3.承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

4.承包人在施工期间合理安排工作时间，避免在发包人人员办公期间进行噪声较大的工作；在施工过程中产生的垃圾，做到随有随清，并将垃圾清运至指定地点。

十、违约及违约责任

（一）在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

1.承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

2.承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

3.因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

4.承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

5.承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

6.承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

7.承包人未能按照合同约定或者法律规定履行其他义务的。

承包人发生其他违约情况时，监理人或发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，逾期不改正的，发包人有权解除合同。

（二）违约责任

1.因承包人原因导致工期延误，每逾期一天，承包方以合同价的千分之三承担违约责任；因发包人原因导致工期延误，工期顺延。

2.若承包人中途终止合同，则其前期施工的投入，发包人不予赔偿，发包人所拨付的工程价款由承包人退回。

3.若发包人对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则承包人无条件返工、修复，直到达到要求的标准，修复需要的时间按工期延误处理，造成的损失由承包人承担。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而承包人不予返工、修复的，则发包人有权终止合同，承包人的投入损失自负，发包人已支付的工程价款由承包人退回。

4.若发包人无故中途终止合同，给承包人造成损失的，由发包人负责赔偿承包人的损失。

5.其他未尽事由，按法律规定处理。

十一、争议解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议，协商不成的，向 发包人所在地 人民法院提起诉讼。

十二、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

十三、其他

本合同一式  陆 份，均具有同等法律效力，发包人执  叁  份，承包人执  叁  份，自双方签字盖章之日起生效。合同中未尽事宜，按照招投标文件相关条款办理。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

负责人（签字）：                     负责人（签字）：

法定代表人：                         法定代表人：

电  话：                             电  话：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  户：

地  址：                             地  址：

年     月     日                        年     月     日

- 第六章 比选响应文件格式

（正/副本）

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日   期：    年    月    日

目录

1.比选响应函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.资格要求文件

5.服务方案

6.其他资料

1.比选响应函

比选响应函

致：郑州市中医院：

- 我方决定参与本次项目的比选,愿意以人民币：大写：      （小写：     元）的报价参与比选。

二、本响应文件的有效期为提交响应文件截止日起60天内有效。

三、我方已认真阅读了比选文件，完全清楚理解其内容要求，对比选文件的合法性、合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

四、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

五、我方理解和同意比选人可综合考虑各种相关因素而全权决定签约对方。如我方未能与贵方中选，我方在此确认，贵方无须向我方解释或说明理由或原因。

供应商：            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日   期：    年    月    日

- 2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

姓名：        性别：      年龄：        职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

供应商：            （盖单位章）

日   期：    年   月   日

注：由法定代表人递交响应文件的提供。

3.授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托  	（姓 名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，我公司均予承认，对我公司具有法律约束力。

委托期限：          	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

供应商名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                 （签字或盖章）

日      期：     年   月   日

注：由委托代理人递交响应文件的提供。

- 4.资格要求文件

4.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |
| 项目对接 负责人 | 姓名 |  | 电话 |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：本表后应附营业执照、资质证书等相关证明材料

4.2其他资格要求的相关证明文件

财务要求：提供2023年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）。

信誉要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在磋商公告发布之后）；

①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”；

②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”；

③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

其他要求

（1）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）

（2）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人签字或盖章）；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】

- 5.施工方案

（格式自拟）

- 6.其他资料

6.1反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                 	（项目名称）比选活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次比选活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、比选代理机构工作人员、比选专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与比选的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：     年   月   日

6.2供应商认为需要提供的其他材料